ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2025 - 2026

- Mã đề tài: CNTT-KLCN228

- Tên đề tài: Dự đoán tuổi xương từ ảnh X-quang bàn tay bằng học sâu trên bộ dữ liệu RSNA

…….

- Định hướng đề tài:

Định hướng ứng dụng	☑ Định hướng nghiên cứu 	 Định hướng MMT

- Thông tin GVHD

- Họ tên giảng viên: Trần Như Ý

- Điện thoại:

- Email: ytn

- Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

- Nguyễn Nhật Toàn MSSV:2001230832 Lớp: 14DHTH13

- Đinh Tấn Phương MSSV:2001230706 Lớp: 14DHTH13

- Lê Trần Phú MSSV:2001230677 Lớp: 14DHTH08

- Mục tiêu nghiên cứu

- 1. Xây dựng quy trình học sâu có thể tái lập để dự đoán tuổi xương (đơn vị: tháng) từ ảnh X-quang bàn tay và thông tin giới tính.
2. Kiểm tra nghiêm ngặt dữ liệu RSNA, split, ID, hash và leakage trước khi huấn luyện.
3. So sánh có kiểm soát augmentation, preprocessing, kiến trúc, độ phân giải và seed bằng validation/OOF; chọn cấu hình theo giao thức đã khóa.
4. Đánh giá bằng MAE, RMSE, median absolute error, accuracy theo ngưỡng, khoảng tin cậy bootstrap và phân tích subgroup; xây dựng minh họa ứng dụng.

- Yêu cầu

- Các nội dung cụ thể cần thực hiện:

- 1. Tổng quan và phạm vi: trình bày ý nghĩa của đánh giá tuổi xương, lý do chọn ảnh X-quang bàn tay, các hướng nghiên cứu liên quan và khoảng trống cần khảo sát; xác định đối tượng, đầu vào, đầu ra và giới hạn của đề tài.

- 2. Thuật toán: mô tả bài toán hồi quy tuổi xương; giới thiệu ConvNeXt-Tiny, sex embedding, direct regression, Smooth L1, AdamW/cosine learning rate và augmentation A2; khảo sát thêm preprocessing theo hướng Bram, label-distribution head và ensemble; nêu ưu, nhược điểm và điều kiện áp dụng.

- 3. Cài đặt: dùng Python/PyTorch và các thư viện xử lý ảnh, dữ liệu và đánh giá; xây dựng pipeline tải dữ liệu, kiểm tra manifest/hash, huấn luyện, checkpoint/resume, early stopping, log metrics/warnings và tái lập seed; tổ chức artifact theo từng phase.

- 4. Thực nghiệm và đánh giá: sử dụng split chính thức 12.611 train, 1.425 validation, development 5-fold 14.036 và test 200; báo cáo MAE, RMSE, median AE, accuracy ±6/±12/±18 tháng, bootstrap 95% CI, subgroup và calibration/bias. P7 OOF đạt MAE 6,316691 tháng; P8 ensemble 200 ảnh đạt 4,730321 tháng nhưng chỉ là đánh giá kỹ thuật/thăm dò vì nhãn test đã được đọc, chưa dùng để tuyên bố vượt công bố.

- 5. Ứng dụng minh họa: xây dựng chức năng nhập ảnh X-quang và giới tính, tiền xử lý đúng pipeline, chạy checkpoint/ensemble đã khóa, hiển thị tuổi xương dự đoán theo tháng cùng thông tin phiên bản mô hình; lưu kết quả, thời gian chạy và cảnh báo. Giao diện chỉ nhằm minh họa tính ứng dụng, không thay thế chẩn đoán lâm sàng.

- Môi trường thực hiện

- Phần mềm: Python, PyTorch, torchvision/timm, NumPy, pandas, Pillow/OpenCV và các công cụ đánh giá; mã nguồn quản lý bằng Git, thí nghiệm có thể chạy trên Google Colab. Phần cứng: GPU NVIDIA T4 hoặc tương đương cho huấn luyện, CPU cho kiểm tra dữ liệu và chạy minh họa; ảnh đầu vào chuẩn hóa về 512×512, ảnh grayscale lặp thành 3 kênh. Dữ liệu và artifact được lưu theo manifest/hash; checkpoint, config, code version, seed, log và kết quả được lưu riêng để có thể resume và audit.

- Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày ........ tới ngày ..........)

- Thang điểm

| STT | Nội dung | CLO | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan về đề tài - Xác định lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan - Xác định đối tượng, phương pháp và độ đo của nghiên cứu | CLO1.1 | 0.25 0.75 0.25 |
| 2 | Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc | CLO6 | 0.25 |
| 3 | Nghiên cứu các nội dung liên quan: - Mô tả các khái niệm, định nghĩa, định lý liên quan - Cho ví dụ minh hoạ | CLO1.2 | 0.5 0.25 |
| 4 | Mô tả thuật toán: - Mô tả các bước thực hiện của thuật toán - Phân tích ưu, nhược điểm của thuật toán | CLO2.1 | 0.25 0.25 |
|  | - Mô tả bộ dữ liệu thực nghiệm | CLO2.2 | 0.5 |
| 5 | Cài đặt thuật toán và ứng dụng minh hoạ: - Mô tả cấu hình hệ thống - Lựa chọn môi trường thử nghiệm - Lựa ngôn ngữ lập trình - Cài đặt thực nghiệm thuật toán: + Cài đặt thuật toán + Cài đặt thành phần cải tiến/mở rộng của thuật toán + Đánh giá thực nghiệm - Cài đặt chức năng, giao diện ứng dụng + Cài đặt giao diện + Tổ chức cấu trúc lưu trữ kết quả thuật toán + Cài đặt chức năng 1 + Cài đặt chức năng 2 | CLO3 | 4.00 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 |
|  | Triển khai trên dữ liệu thực tế | CLO4 | 0.75 |
| 6 | Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo | CLO5.1 | 0.5 |
| 7 | Hình thức, định dạng quyển báo cáo | CLO5.1 | 0.5 |
| 8 | Thái độ, tác phong làm việc | CLO6 | 0.5 |
| 9 | Phong cách báo cáo, Slide. | CLO5.2 | 0.5 |
| 10 | Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) - Thi SV NCKH đạt giải cấp khoa - Thi SV NCKH đạt giải cấp trường - Có bài báo đăng hội thảo cấp khoa - Có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp trường trở lên |  | 0.5 1.0 0.5 1.0 |
| Tổng cộng |  |  | 10.0 |

- Thời gian và các công việc trong tuần:

| Tuần | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 01 | Khảo sát bài toán, mục tiêu, công trình liên quan; thống nhất phạm vi và tiêu chí đánh giá. |
| 02 | Audit dữ liệu RSNA: split, ID, ảnh, duplicate, hash, leakage và quy tắc không dùng test để chọn mô hình. |
| 03 | Thiết lập môi trường Python/PyTorch; xây dựng baseline ConvNeXt-Tiny, sex embedding, checkpoint/resume và logging. |
| 04 | Thực nghiệm augmentation A0/A1/A2; đánh giá paired trên validation và khóa cấu hình khi đạt tiêu chí. |
| 05 | Khảo sát preprocessing/masking có kiểm soát; visual QC, preflight, phân tích sai số và quyết định giữ/bỏ. |
| 06 | So sánh kiến trúc D0-D3 và độ phân giải 512/768; ghi rõ metric, CI và giới hạn của từng nhánh. |
| 07 | Xác nhận seed và chuẩn hóa protocol 5-fold; hoàn thiện manifest, config hash và audit artifact. |
| 08 | Huấn luyện final 5-fold, tạo OOF predictions, báo cáo MAE/RMSE/CI và subgroup; kiểm tra tính tái lập. |
| 09 | Chạy ensemble theo công thức khóa trước; đánh giá test theo protocol định trước và nêu rõ trạng thái thăm dò của P8. |
| 10 | Triển khai P9 Bram-faithful preprocessing/training recipe; chỉ chọn cấu hình bằng validation/OOF và dừng theo gate. |
| 11 | Cài đặt inference và giao diện minh họa; kiểm tra input, checkpoint, kết quả lưu trữ, thông báo cảnh báo và phiên bản. |
| 12 | Hoàn chỉnh báo cáo; thiết kế slide; tổng hợp giới hạn, hướng phát triển external hold-out và nộp sản phẩm. |

- Tài liệu tham khảo

Danh mục dưới đây gồm các tài liệu nền tảng, bài báo tham khảo và tài liệu kỹ thuật trực tiếp phục vụ đề tài.

- [1] Halabi, S.S. et al., The RSNA Pediatric Bone Age Machine Learning Challenge, Radiology, 2019.
[2] Liu, Z. et al., A ConvNet for the 2020s (ConvNeXt), CVPR, 2022.
[3] Bram et al., bài báo về dự đoán tuổi xương trên RSNA, The American Journal of Sports Medicine, 2025, DOI: 10.1177/03635465251353483.
[4] Rassmann et al., Deeplasia, Pediatric Radiology, 2024.
[5] Matsuoka, F.A. et al., Evaluating the Clinical Impact of Generative Inpainting on Bone Age Estimation, arXiv:2511.23066, 2025.

- [6] Tan, M.; Le, Q., EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks, ICML, 2019.
[7] Mei, X. et al., RadImageNet: An Open Radiologic Deep Learning Research Dataset for Effective Transfer Learning, Radiology: AI, 2022.
[8] Cao, W.; Mirjalili, V.; Raschka, S., Rank Consistent Ordinal Regression for Neural Networks with Application to Age Estimation, Pattern Recognition Letters, 2020.
[9] Chen, C. et al., Attention-Guided Discriminative Region Localization and Label Distribution Learning for Bone Age Assessment, 2020.
[10] AI_Context/01_STATUS_RESULTS.md, AI_Context/02_METHOD_HISTORY.md, AI_Context/03_DATA_PROTOCOL.md và AI_Context/04_NEXT_P9_PLAN.md, hồ sơ thực nghiệm nội bộ của đề tài, 2026.

- Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.

- Có khả năng và tư duy lập trình, đọc hiểu tiếng Anh,…

- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.

Tp.HCM, ngày … tháng.....năm 202

Trưởng bộ môn	Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)